**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**ГЛАМАЗДИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА**

**ХОМУТОВСКОГОРАЙОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

**от 26.07.2019г. № 50**

**с.Гламаздино**

**Об утверждении годового отчета о реализации муниципальной программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Гламаздинский сельсовет» Хомутовского района Курской области на 2014-2023 год**

В соответствии с постановлением Администрации Гламаздинского сельсовета Хомутовского района Курской области от 13 ноября 2018 года №61 «Об утверждении Порядка разработки , реализации оценки эффективности муниципальных программ Гламаздинского сельсовета Хомутовского района Курской области», Администрация Гламаздинского сельсовета Хомутовского района Курской области, ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемый годовой отчет о реализации муниципальной программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Гламаздинский сельсовет» Хомутовского района Курской области на 2014-2023 год за 2018 год.

2. Разместить на официальном сайте Администрации Гламаздинского сельсовета Хомутовского района Курской области в сети Интернет.

 3. Контроль за выполнением настоящего Постановления оставляю за собой.

 4. Постановление вступает в силу со дня подписания.

Глава Гламаздинского сельсовета

Хомутовского района Н.В.Соболев

 Утвержден

 постановлением Администрации

Гламаздинского сельсовета

Хомутовского района Курской области

от 26.07.2019 г. № 50

**ГОДОВОЙ ОТЧЕТ**

**«Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Гламаздинский сельсовет» Хомутовского района Курской области на 2014-2023 год » за 2018 год**

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Гламаздинский сельсовет» Хомутовского района Курской области на 2014-2023 годы утверждена решением Собрания депутатов Гламаздинского сельсовета Хомутовского района от 22.07.2014 г. № 6/226 Программа предусматривает решение задач, по обеспечению подключения к системам коммунальной инфраструктуры вводимых объектов жилищного фонда и социальной сферы, строительство и модернизация систем коммунальной инфраструктуры (электроснабжение, газоснабжение и водоснабжение) в целях повышения качества, производимых организациями коммунального комплекса товаров и оказываемых услуг, улучшение экологической ситуации на территории муниципального образования «Гламаздинский сельсовет» Хомутовского района Курской области. На реализацию мероприятий Программы в 2018 году было выделено 65 300 тыс. руб., исполнение составило 65 300 тыс. руб. По данной программе проводился ремонт водопроводов в населенных пунктах д. Стрекалово, с.Гламаздино. Анализ реализации Программы за 2018 год показал, что программные цели и ожидаемые результаты от реализации Программы на данном этапе не достигнуты. В соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности программ Гламаздинского сельсовета Хомутовского района Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Гламаздинский сельсовет» Хомутовского района Курской области на 2014-2023 годы признана со средним уровнем эффективности. Основная цель программы - качественное и надежное обеспечение коммунальными услугами потребителей муниципального образования «Гламаздинский сельсовет» Хомутовского района Курской области

Основные задачи программы:

-обеспечение подключения к системам коммунальной инфраструктуры вводимых объектов жилищного фонда и социальной сферы;

-строительство и модернизация систем коммунальной инфраструктуры (электроснабжение, газоснабжение и водоснабжение) в целях повышения качества производимых организациями коммунального комплекса товаров и оказываемых услуг;

-улучшение экологической ситуации на территории муниципального образования «Гламаздинский сельсовет» Хомутовского района Курской области

1.**Основные результаты, достигнутые в отчетном году.**

В рамках реализации муниципальной программы «Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Гламаздинский сельсовет» Хомутовского района Курской области на 2014-2023 год»

 достигнуты следующие результаты:

- ремонт э водопроводов в с.Гламаздино, д. Стрекалово.

**2.Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы**

 В результате ремонта водонапровода обеспечено водой жителей с.Гламаздино – 190 чел, д. Стрекалово- 196чел.

**3. Данные об использовании бюджетных ассигнований и иных средств на выполнение мероприятий.**

На мероприятия, проводимые в рамках муниципальной программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Гламаздинский сельсовет» Хомутовского района Курской области на 2014-2023 год были выделены средства из районного бюджета на ремонт водопровода с.Гламаздино, д. Стрекалово 65,3т.р. их них средства районного бюджета 65,3 т.р.

4. **Результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы.**

Анализ реализации Программы за 2018 год показал, что программные цели и ожидаемые результаты от реализации Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Гламаздинский сельсовет» Хомутовского района Курской области на 2014-2023 год признана со средним уровнем эффективности.